**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета, выделенных на Управлению образованием Усть-Кутского муниципального образования на капитальный ремонт учреждений бюджетной сферы**

**в 2019 году».**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муниципального образования, утвержденное решением Думы УКМО от 30.08.2011 № 42, п. 2.1.2 Плана работы КСК УКМО на 2020 год, распоряжение председателя КСК УКМО от 17.09.2020 № 80-п.

**Объект контрольного мероприятия**: Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования (далее – Управление образования, Управление). Местонахождение: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 39

**Предмет контрольного мероприятия**: деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию средств местного бюджета на проведение капитального ремонта;

- платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и использованию средств, направленных на проведение капитального ремонта.

- средства Усть-Кутского муниципального образования, выделенные в 2019 году на проведение капитального ремонта в учреждениях.

**Цель контрольного мероприятия:** оценкасоблюдения объектами контрольного мероприятия законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании бюджетных ассигнований для реализации капитального ремонта;

- проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) использования средств бюджета УКМО, предоставленных Управлению образованием Усть-Кутского муниципального образования на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях.

**Проверяемый период деятельности:** 2019 год.

**Сроки проведения контрольного мероприятия**: с 23 сентября по 12 октября 2020 года.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

**Общие положения**

Управление образования является казенным учреждением и действует на основании Положения об Управлении образования, утвержденного Решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 24.12.2010 № 16. Управление образования является органом Администрации УКМО, осуществляющим функции по управлению дошкольного, общего и дополнительного образования детей на территории Усть-Кутского муниципального образования, в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом Усть-Кутского муниципального образования и другими нормативно правовыми актами УКМО.

Управление образования является юридическим лицом, имеет бюджетную смету расходов, самостоятельный баланс, от своего имени приобретает и осуществляет права и обязанности, выступает в судах.

Бухгалтерский (бюджетный) учет в 2019 году осуществлял МКУ Ресурсный центр Управления образования Усть-Кутского муниципального образования на основании Договора на бухгалтерское обслуживание от 10.01.2018 № б/н. Согласно Договору бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности.

**Выполнение Управлением образования** **УКМО функций главного распорядителя средств местного бюджета**

В соответствии с Решением Думы УКМО от 20.12.2018 № 183 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» Управление образования включен в Перечень главных администраторов доходов, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета.

Первоначально лимиты бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта доведены Финансовым управлением Администрации УКМО до Управления образования уведомлением о ЛБО на 2019 год от 27.12.2018 № 6 в сумме 48 440 860,00 рублей, в том числе:

по разделу, подразделу 0701 «Дошкольное образование» в сумме 21 261 280,00 рублей, в том числе по КЦСР 4200099000 – 1 264 600,00 рублей, по КЦСР 7952000000 – 1 794 700,00 рублей, по КЦСР 7952200000 – 2 447 420,00 рублей, по КЦСР 7955300000 – 15 754 560,00 рублей;

по разделу, подразделу 0702 «Общее образование» - 22 242 630,00 рублей, в том числе по КЦСР 7952200000 – 960 880,00 рублей, по КЦСР 7955300000 – 21 281 750,00 рублей;

по разделу, подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» по КЦСР 7955300000 – 4 936 950,00 рублей.

В течение года лимиты бюджетных обязательств и коды бюджетной классификации уточнялись и в окончательной редакции лимиты бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта доведены уведомлением от 26.12.2019 № 135 в сумме 52 932 633,91 рублей, в том числе:

по разделу, подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 19 582 304,77 рублей, в том числе по КЦСР 4200099000 – 3 037 239,27 рублей, по КЦСР 7952000000 – 1 148 600,00 рублей, по КЦСР 7952200000 – 2 156 320,04 рублей, по КЦСР 7955300000 – 13 240 145,46 рублей;

по разделу, подразделу 0702 «Общее образование» – 28 165 050,26 рублей, в том числе по КЦСР 4200199000 – 3 550 344,40 рублей, по КЦСР 79522000000 – 1 242 879,96 рублей, КЦСР 7955300000 – 23 371 825,90 рублей;

по разделу подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 5 185 278,88 рублей, в том числе по КЦСР 45200099000 – 798 328,88 рублей, по КЦСР 7955300000 – 4 386 950,00 рублей.

Выделенные средства направлены Управлением образования в тридцать подведомственных учреждений, которые представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПБС** | **КЦСР (наименование)** | **Уведомление ГРБС о ЛБО**  **2019 год** |
| МДОУ Д/С N 15 УКМО | 4200099000 Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | 925 000,00 |
| МДОУ ДС N 42 УКМО | 4200099000 Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | 300 000,00 |
| МДОУ ДС N 49 УКМО | 4200099000 Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | 971 124,17 |
| МКДОУ ДС комбинированного вида № 41 УКМО | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | 841 115,10 |
|  | **4200099000** **Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений** | **3 037 239,27** |
| МДОУ ДС общеразвивающего вида N 22 УКМО | 7952000000 МП "Поддержка и развитие муниципальных дошкольных образовательных организаций УКМО" на 2017-2019 г | 857 821,00 |
| МДОУ ЦРР д/с N 24 УКМО | 7952000000 МП "Поддержка и развитие муниципальных дошкольных образовательных организаций УКМО" на 2017-2019 г | 290 779,00 |
|  | 7952000000 МП "Поддержка и развитие муниципальных дошкольных образовательных организаций УКМО" на 2017-2019 г | **1 148 600,00** |
| МДОУ д/c N 13 УКМО | 7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг. | 1 057 181,87 |
| МДОУ ДС общеразвивающего вида N 39 УКМО | 7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг. | 666 796,97 |
| МДОУ ДС N 44 УКМО | 7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг. | 178 900,00 |
| МДОУ ДС N 27 УКМО | 7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг. | 253 441,20 |
|  | **7952200000** **МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг.** | **2 156 320,04** |
| МДОУ ДС N 20 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 324 232,67 |
| МДОУ ДС N 30 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 692 697,72 |
| МДОУ ДС N 32 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 139 828,00 |
| МДОУ ДС N 42 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 1 349 900,88 |
| МДОУ ДС N 44 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 1 023 818,62 |
| МДОУ ДС N 63 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 299 421,49 |
| МДОУ ДС общеразвивающего вида N 22 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 3 942 207,70 |
| МДОУ ДС общеразвивающего вида N 48 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 3 008 719,22 |
| МДОУ ДС общеразвивающего вида N 50 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 1 470 983,91 |
| МДОУ ДС общеразвивающего вида N 8 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 499 056,05 |
| МКДОУ ДС № 23 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 489 279,20 |
|  | **7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г** | **13 240 145,46** |
| МОУ СОШ N 1 УКМО | 4210099000 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 433 000,00 |
| МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО | 4210099000 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 837 344,40 |
| МОУ СОШ п. Звездный УКМО | 4210099000 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 2 280 000,00 |
|  | **4210099000 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений** | **3 550 344,40** |
| МОУ СОШ п. Ручей УКМО | 7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг. | 595 260,64 |
| МОУ СОШ п. Янталь УКМО | 7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг. | 390 900,00 |
| МОУ СОШ с .Подымахино УКМО | 7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг. | 256 719,32 |
|  | **7952200000 МП "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УКМО" на 2017-2019 гг.** | **1 242 879,96** |
| МОУ СОШ N 1 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 7 683 102,87 |
| МОУ СОШ N 2 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 4 864 056,50 |
| МОУ СОШ N 3 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 1 595 314,54 |
| МОУ СОШ N 5 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 180 000,00 |
| МОУ СОШ N 8 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 235 661,36 |
| МОУ СОШ N 9 УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 8 369 700,00 |
| МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО | 7955300000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г | 443 990,63 |
|  | **7955300000** **МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УКМО" на 2017-2019 г** | **23 371 825,90** |
| МКУ РЦ УО УКМО | 4520099000 Центры, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность учреждений в сфере образования, культуры и спорта | 798 328,88 |
| МКУ РЦ УО УКМО | 4520099000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Усть-Кутского муниципального образования" на 2017-2019 г | 4 386 950,00 |
|  |  | **5 185 278,88** |
| **Итого** |  | **52 932 633,91** |

До подведомственных казенных учреждений лимиты бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта Управлением образования доведены в форме уведомлений.

**КСК УКМО отмечает, что представленные к проверке уведомления об уточненных лимитах бюджетных средств на 2019 год главного распорядителя бюджетных средств - Управления образования, не подписаны начальником Управления образования УКМО. Отсутствует исполнитель.**

Уведомления об лимитах бюджетных обязательств и бюджетные сметы за 2019 год представлены не в полном объеме, а именно, отсутствуют бюджетные сметы учреждений: МДОУ ДС № 63 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида № 8 УКМО, МОУ СОШ № 3 УКМО.

**Бюджетные сметы остальных подведомственных учреждений составлены с нарушением приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», отсутствуют обоснования (расчеты) сметных показателей, в сметах указаны только КБК и суммы по годам, то есть фактически продублированы уведомления.**

Необходимо отметить, что представленные к проверке бюджетные сметы подведомственных учреждений не утверждены руководителем учреждения (директором школы, заведующим детского сада), отсутствует печать учреждения. Отсутствует подпись (расшифровка подписи) сотрудника ГРБС, согласующего бюджетную смету учреждений.

**Капитальный ремонт в бюджетных учреждениях**

На проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях в бюджете УКМО предусмотрено 52 932 633,91 рублей. Кассовый расход в 2019 году составил 45 611 581,16 рублей.

Расходование бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта в зданиях, Учреждениями осуществлялось на основании Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).

Двадцать семь учреждений заключили в 2019 муниципальные контракты, сумма которых варьируется от 85 737,44 рублей до 4 864 056,50 рублей.

По запросу КСК УКМО Управлением образования подготовлена информация о выполненном капитальном ремонте, которая представлена в ниже:

- Капитальный ремонт ограждения выполнен в МДОУ Д/С N 15 УКМО, МКДОУ ДС комбинированного вида № 41 УКМО, МДОУ ДС № 49 УКМО на общую сумму 2 737 239,27 рублей;

- Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков выполнен в МДОУ ДС N 20 УКМО МДОУ ДС N 32 УКМО, МДОУ ДС N 42 УКМО, МДОУ ДС N 44 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида N 50 УКМО, МКУ РЦ УО УКМО, МОУ СОШ N 1 УКМО, МОУ СОШ N 5 УКМО, МОУ СОШ 8 УКМО, МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО, МОУ СОШ п. Звездный УКМО, МОУ СОШ с. Подымахино, МОУ СОШ п. Янталь УКМО на общую сумму 8 436 528,90 рублей;

- Капитальный ремонт пищеблока выполнен в МДОУ ДС N 27 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида N 39 УКМО, МДОУ д/c N 13 УКМО, МОУ СОШ п. Ручей УКМО на общую сумму 2 572 680,68 рублей;

- Капитальный ремонт системы канализации, вентиляционной шахты и фановых стояков, вытяжной вентиляции выполнен в МДОУ ДС общеразвивающего вида N 22 УКМО, МДОУ ДС N 42 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида N 48 УКМО, МДОУ ЦРР д/с N 24 УКМО, МКУ УО РЦ УКМО на общую сумму 1 618 204,32 рублей;

- Капитальный ремонт отмостки здания выполнен в МДОУ ДС общеразвивающего вида N 22 УКМО на сумму 857 821,00 рублей;

- Капитальный ремонт освещения актового зала, кабинетов, системы электроснабжения кабинетов выполнен в МОУ СОШ N 1 УКМО, МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО, МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО на общую сумму 1 241 924,65 рублей;

- Капитальный ремонт кровли выполнен в МДОУ ДС N 30 УКМО, МДОУ ДС N 44 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида N 22 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида N 22 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида N 48 УКМО, МКДОУ ДС № 23 УКМО, МКУ РЦ УО УКМО, МОУ СОШ N 2 УКМО, МОУ СОШ N 1 УКМО, МОУ СОШ N 9 УКМО на общую сумму 33 073 120,29 рублей.

В установленный срок проведения контрольного мероприятия встречными проверками охвачено 3 учреждения, из них 2 дошкольных образовательных учреждения и одно средняя общеобразовательная школа.

**Использование средств, выделенных подведомственным учреждениям на производство капитального ремонта**

С целью определения подрядной организации для проведения капитального ремонта на официальном портале zakupki.gov.ru **детским садом № 39** размещен заказ путем проведения электронного аукциона (номер извещения 0334300135919000003).

В соответствии с протоколом 0334300135919000003-2-1 от 17.05.2019, в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе только одной второй заявки на участие в нем, на основании ч.13 ст.69 Федерального закона №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся. Руководствуясь ч.3.1 с.71 Федерального закона 44-ФЗ аукционной комиссией принято решение - заключить контракт с одним участников, документация которого соответствует требованиям ИП ХХХ.

Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019г. № Ф.2019.283797 на сумму 756 723,37 рублей, средства местного бюджета.

В соответствии с техническим заданием необходимо провести: демонтаж оборудования; общестроительные работы: разборка покрытий полов, устройство стяжек, устройство покрытий на цементном растворе из плиток, разборка облицовки стен, изоляция, очистка поверхности щетками, сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей, окраска масляными составами; демонтаж дверных коробок, снятие дверных полотен, наличников, установка блоков в дверных проемах; вывоз мусора.

Согласно условиям договора, Поставщик обязуется приступить к выполнению работ в течение 3-х календарных дней с момента заключения Контракта. Срок выполнения работ в течение 25 календарных дней со дня заключения контракта.

Исполнение контракта обеспечивалось внесением денежных средств в сумме 38 026,30 рублей на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение МДОУ детским садом № 39, открытый в УФК по Иркутской области.

В соответствии с Актом невыполненных работ от 26.07.2019 по состоянию на дату подписания акта работы по капитальному ремонту выполнены только на 80,7%. Согласно п. 7.2, п. 7.3 Контракта в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, детский сад выставил ИП ХХХ **претензию от 26.07.2019 №б/н на сумму 455,92 рублей.** Оплата произведена платежным поручением от 12.08.2019 № 92 на лицевой счет 04343009010 Управления образования по коду БК 90711633050050000140.

По расчетам КСК УКМО, необходимо было **начислить пеню за 29 дней просрочки в сумме 1 054,82 рублей. Таким образом местный бюджет недополучил доход в виде денежного взыскания (штрафов) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для муниципальных районов в сумме 598,25 рублей.**

Согласно акту о приемки выполненных работ от 26.07.2019г. №1 (ф. КС-2), акту невыполненных работ от 26.07.2019 работы выполнены несвоевременно и не в полном объеме. Подрядчиком не выполнены работы, на общую сумму 145 403,37 рублей, а именно:

- п.11 ЛРСР «Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей» объемом 54,111 кв. м. данные работы выполнены не в полном объеме, фактический объем - 44,3 кв. м.

- п. 11 ЛРСР «Очистка поверхности щетками» объемом 182,35 м2, данные работы не выполнены;

- п. 12 ЛРЛС «Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен кирпичных» объемом 182,35 м2, данные работы не выполнены, указанный материал не использован.

Таким образом работы выполнены на сумму 611 320 рублей, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ от 26.07.2019 №1 (КС-3).

Соглашением от 12.08.2019 г. муниципальный контракт № Ф.2019.283793 от 03 июня 2019 расторгнут.

**В нарушение п.7.5 контракта** МДОУ детским садом общеразвивающего вида № 39 **не предъявлено** ИП ХХХ **штрафных санкций за неисполнение обязательств в сумме 22 701,71 рублей**, которые составляют 3,0% от первоначальной цены контракта.

Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании счета и (или) счета-фактуры. Работы приняты 26.07.2019, оплата произведена платежным поручением от 09.08.2019 № 21899 сумма 611 320,00 рублей, то есть своевременно.

В целях завершения капитального ремонта пищеблока детским садом на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт № ДС39/КРП на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока МДОУ ДС общеразвивающего вида №39 УКМО от 09.07.2019г. на сумму 55 476,97 рублей.

**Следует отметить, в соответствии с п. а) раздела 7.5 муниципального контракта - 3% от цены контракта составляет – 1 664,31 рублей, ошибочно указана сумма 22 701,71 рублей.**

В соответствии с техническим заданием необходимо провести: устройство стяжек цементных, очистку потолка, оштукатуривание и окрашивание, окраску масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления, ремонт дверных коробок широких в каменных стенах с оштукатуриваем.

Срок выполнения работ согласно п. 2.2 контракта составляет 10 календарных дней со дня заключения контракта.

Согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 08.08.2019 № 1, справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 08.08.2019 № 1 работы выполнены своевременно. Подписаны обеими сторонами. Оплата произведена своевременно, платежным поручением от 06.09.2019 № 24620 на сумму 55 476,97 рублей.

**МДОУ детский сад № 50** в 2019 году предусмотрено средств бюджета на производство капитального ремонта по разделу подразделу 0701«Дошкольное образование» **по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»** в сумме 1 470 983,91 рублей. Фактические и кассовые расходы составили – 1 470 983,91 рублей.

С целью определения подрядной организации для проведения капитального ремонта на официальном портале zakupki.gov.ru МДОУ детским садом № 50 размещен заказ. На основании результатов определения Поставщика, путем проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 26.06.2019 г. с ИП ZZZ.

Цена контракта определена в сумме 1 470 983,91 рублей - средства местного бюджета. Согласно условиям контракта, Подрядчик обязуется выполнить работы своим иждивением и в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием, локальным ресурсным сметным расчётом, дефектной ведомостью, ведомостью ресурсов, и иными документами, являющимися приложениями к Контракту (при наличии), а также в соответствии нормам ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные».

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 2 календарных дней со дня заключения Контракта. Срок выполнения Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

Контрольным мероприятием установлено, что согласно счету-фактуре №14 от 09.08.2019, акту выполненных работ (КС-2) № 1 от 09.08.2019**, работы выполнены и подписаны 09 августа 2019г. т.е. с нарушением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом (14 дней).**

В соответствии [частями 6](consultantplus://offline/ref=EC8217D3B49458192E5F93D9C0BE848CA5FD5D3E7B8134051EE2AD6A64C42FFB8EABCC9CDEEEB63079B85B66C2BAE72445960AA223F973BBp1n0J) и [8 статьи 34](consultantplus://offline/ref=EC8217D3B49458192E5F93D9C0BE848CA5FD5D3E7B8134051EE2AD6A64C42FFB8EABCC9CDEEEB63076B85B66C2BAE72445960AA223F973BBp1n0J) Федерального закона N 44-ФЗ, согласно которым неустойка (штраф, пеня) начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, п. 7.1 Контракта Подрядчику направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в сумме 5 148,45 рублей. Сумма неустойки зачислена КБК 113 02065 05 1009 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов». Оплачено в полном объеме на лицевой счет Управления образования.

Следует отметь, данный вид дохода необходимо относить на КБК 116.33050050000.140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для муниципальных районов». Уведомлением № 21 об уточнении вида и принадлежности платежа от «15» октября 2019 вид платежа уточнен.

Подписанный акт выполненных работ (КС-2) от 09.08.2019 № 1 соответствует локальному ресурсному сметному расчету. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании счета и (или) счета-фактуры. Оплачено по счету № 14 от 09.08.2019 платежным поручением № 23510 от 26.08.2019 на сумму 1 470 983,91 рублей, т.е. своевременно.

Необходимо отметить, что **в нарушение ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»** по заключенному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков с ИП ZZZ не размещена информация об исполнении контракта, а также о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

С целью проведения капитального ремонта оконных блоков на основании п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ **МОУ СОШ 8 УКМО** заключен муниципальный контракт от 14.11.2019г. с ООО YYY, как с единственным поставщиком.

В соответствии с техническим заданием необходимо провести капитальный ремонт оконных блоков: демонтаж оконных коробок в количестве 8 шт., снятие подоконных досок, снятие оконных переплетов (остекленных); монтаж установка оконных блоков из ПВХ профилей (более 2 кв. м.), установка подоконных досок из ПВХ, облицовка оконных и дверных откосов, облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали; очистка помещений от строительного мусора.

В соответствии с п. 3.1 контракта цена определена в сумме 235 000,00 рублей средства местного бюджета.

Срок выполнения и сдачи результата работ – не более 30 календарных дней со дня подписания контракта, Локальным ресурсным сметным расчетом(приложение к муниципальному контракту),предусмотрены ремонтные работы на сумму 235,000 тыс. рублей. Обеспечение исполнения контракта не требовалось.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 10.12.2019 № 1 (ф. № КС-2),работы выполнены своевременно и в полном объеме. Подрядной организацией выполнены работы в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом на сумму 235 000,00 рублей, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 10.12.2019 № 1 (ф. № КСК-3).

Оплата по контракту предусмотрена в течение 15 дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных контрактом. Произведена оплата платежным поручением от 19.12.2019 № 37101 в сумме 235 000,00 рублей.

Операции по осуществлению расходов по выполнению капитального ремонта в бухгалтерском учете отражены, затраты списаны на расходы учреждений по счету бухгалтерского учета 401.

**В нарушение Инструкции по** применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений**, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 157н** в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 30 на здание детского сада № 39, инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 2038 на здание детского сада № 50, инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 2063 на здание МОУ СОШ №8, сформированной на дату – 12.10.2020г**. в разделе 1 отсутствуют сведения об объекте, в разделе 4 отсутствует информация о проведении в 2019 году капитального ремонта (не указаны реквизиты муниципального контакта, актов КС-2 и сумм стоимости работ по ним).** Данное нарушение устранено по МОУ СОШ № 8 УКМО, о чем направлено пояснение от 21.10.2020 вх. № 89.

Нельзя не отметить, взыскание штрафов за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется с **нарушением ч.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса** Российской Федерации, так как Управление образования не сформировало перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета. Лицевые счета администраторов доходов бюджета учреждениям не открывались.

**Выводы:**

1. В соответствии с Решением Думы УКМО от 20.12.2018 № 243 «О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования от 20.12.2018 № 186 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»» лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий капитального ремонта доведены уведомлением от 26.12.2019 № 135 в сумме 52 932 633,91 рублей, в том числе:

по разделу, подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 19 582 304,77 рублей, в том числе по КЦСР 4200099000 – 3 037 239,27 рублей, по КЦСР 7952000000 – 1 148 600,00 рублей, по КЦСР 7952200000 – 2 156 320,04 рублей, по КЦСР 7955300000 – 13 240 145,46 рублей;

по разделу, подразделу 0702 «Общее образование» – 28 165 050,26 рублей, в том числе по КЦСР 4200199000 – 3 550 344,40 рублей, по КЦСР 79522000000 – 1 242 879,96 рублей, КЦСР 7955300000 – 23 371 825,90 рублей;

по разделу подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 5 185 278,88 рублей, в том числе по КЦСР 45200099000 – 798 328,88 рублей, по КЦСР 7955300000 – 4 386 950,00 рублей.

1. Лимиты бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта доведены до 30 подведомственных учреждений в форме уведомлений.

Представленные к проверке уведомления об уточненных лимитах бюджетных средств на 2019 год главного распорядителя бюджетных средств не подписаны начальником Управления образования УКМО. Отсутствует ФИО исполнителя.

Кроме того, бюджетные сметы остальных подведомственных учреждений **составлены с нарушением приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»,** отсутствуют обоснования (расчеты) сметных показателей, в сметах указаны только КБК и суммы по годам, то есть фактически продублированы уведомления.

Также необходимо отметить, что представленные к проверке бюджетные сметы подведомственных учреждений не утверждены руководителем учреждения (директором школы, заведующим детского сада), отсутствует печать учреждения. Отсутствует подпись (расшифровка подписи) сотрудника ГРБС, согласующего бюджетную смету учреждений.

1. Расходование бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта в зданиях, Учреждениями осуществлялось на основании Федерального закона №44-ФЗ.

Двадцать семь учреждений заключили в 2019 муниципальные контракты, сумма которых варьируется от 85 737,44 рублей до 4 864 056,50 рублей.

1. По муниципальному контракту от 03.06.2019г. № Ф.2019.283797 на сумму 756 723,37 рублей с ИП ХХХ в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательства Детский сад выставил претензию от 26.07.2019 №б/н на сумму 455,92 рублей. В связи с тем, что неверно рассчитан период просрочки, **местный бюджет недополучил доход в виде денежного взыскания (штрафов)** за **нарушение законодательства РФ** о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в **сумме 598,25 рублей.** (всего 29 дней).
2. В нарушение п.7.5 контракта МДОУ детским садом общеразвивающего вида № 39 не предъявлено ИП ХХХ штрафных санкций за неисполнение обязательств в сумме 22 701,71 рублей, которые составляют 3,0% от первоначальной цены контракта.

6. МДОУ детский сад № 50 в 2019 году заключен муниципальный контракт от 26.06.2019 г. с ИП ZZZ, работы по которому **выполнены и подписаны 09 августа 2019г. т.е. с нарушением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом (14 дней).**

Сумма неустойки 5 148,45 рублей зачислена в полном объеме платежным поручением от 02.09.2019 № 196 на лицевой счет Управления образования.

7. **В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ** по заключенному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков с ИП ZZZ не размещена информация об исполнении контракта, а также о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

8. **В нарушение Инструкции по** применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений**, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 157н** в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 30 на здание детского сада № 39, инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 2038 на здание детского сада № 50, инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 2063 на здание МОУ СОШ №8, сформированной на дату – 12.10.2020г**. в разделе 1 отсутствуют сведения об объекте, в разделе 4 отсутствует информация о проведении в 2019 году капитального ремонта (не указаны реквизиты муниципального контакта, актов КС-2 и сумм стоимости работ по ним).** Данное нарушение устранено только по МОУ СОШ № 8 УКМО, о чем направлено пояснение от 21.10.2020 вх. № 89.

9. Доходы от уплаты денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялось с **нарушением ч.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса** Российской Федерации, так как Управление образования не сформировало перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета. Лицевые счета администраторов доходов бюджета учреждениям не открывались.

**Предложения:**

На основании изложенного КСК УКМО рекомендует:

1. Проанализировать материалы проверки и принять действенные меры по устранению отмеченных нарушений и недостатков;

2. Главным распорядителям бюджетных средств УО УКМО организовать ведение бюджетных смет в соответствии требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утверждаемых Министерством финансов Российской Федерации, в части обязательного приложения обоснований (расчетов) сметных показателей

3. Управлению образования обеспечить исполнение полномочий по доведению объемов бюджетных ассигнований до получателей средств.

4. Главным распорядителям бюджетных средств УКМО при заключении контрактов обеспечить выполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, более внимательно относится к разделу – «ответственность сторон» и обеспечить исполнение соответствующих пунктов контрактов (договоров).

5. Усилить контроль за применением бюджетной классификации по пеням, производить зачисление в соответствии с Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

6. Управлению образования обеспечить исполнение ч.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно Управлению образованием сформировать перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета.

7. Обеспечить исполнение ст.9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требований инструкции № 157н в части заполнения и наличия подписей, ответственных лиц в инвентарных карточках нефинансовых активов.